## Slide 1
Proceso Unificado aplicado al rediseño de Frogger
Flujo iterativo para modernizar el juego retro y llevarlo a PC y dispositivos móviles
CRISTOPHER ALEXANDER BAÑARES SUAREZ
01
INICIO
Definir alcance y comprobar la viabilidad del rediseño.
ACTIVIDADES
• Acordar estética retro, fecha límite y versiones PC/móvil. • Identificar casos de uso: iniciar partida, mover la rana y cruzar el nivel. • Detectar riesgos de controles táctiles y compatibilidad.
ARTEFACTOS
Visión
Casos de uso iniciales
Lista de riesgos
02
ELABORACIÓN
Validar la arquitectura y reducir los riesgos principales.
ACTIVIDADES
• Refinar movimiento, colisiones, vidas, puntaje y pausa. • Prototipar controles de teclado y pantalla táctil. • Diseñar motor, niveles, obstáculos e interfaz multiplataforma.
ARTEFACTOS
Diagrama de clases
Secuencia
Prototipo jugable
03
CONSTRUCCIÓN
Desarrollar el juego mediante incrementos funcionales.
ACTIVIDADES
• I1: movimiento, mapa y colisiones básicas. • I2: tráfico, río, vidas, puntaje y dificultad. • I3: interfaz retro, audio y controles PC/móvil; integrar y probar.
ARTEFACTOS
Código fuente
Builds jugables
Pruebas unitarias
04
TRANSICIÓN
Entregar una versión estable y aceptada por usuarios.
ACTIVIDADES
• Probar compatibilidad, rendimiento y controles en PC/móvil. • Realizar beta con jugadores y corregir observaciones. • Publicar paquetes finales y entregar soporte básico.
ARTEFACTOS
Versión final
Informe de aceptación
Manual de usuario
Alcance aprobado
Arquitectura base
Incrementos listos
ITERACIONES
Requisitos → diseño → implementación → pruebas → incremento jugable
↶ La beta y las pruebas PC/móvil devuelven ajustes a Construcción y Elaboración
Diseño de Software · Semana 2 | El PU valida temprano y permite adaptar requisitos; no espera al final como un proceso en cascada.